## Slide 2: IT-Projekt wirtschafts-informatik
Weitere Lehrende: David Christoph Rückel, Barbara Krumay
LVA-Nr.: 256.002
LVA-Leiter: Stefan Koch
Notes: Sehr geehrter Herr Koch, liebe Barbara, lieber David, ich möchte Sie rechtherzlich zu unserem 2. Meilensteintermin begrüßen

## Slide 3: Agenda – Workshop
Einleitung
Vorstellung Vorgehensweise
  Ziele des Workshops
  Abstimmung erhobener Anforderungen
  Potenzielle Nebenschauplätze & Risiken
Implementierungsphase
Projektplan
Nächste Schritte & Diskussionsrunde

## Slide 4: Vorgehensweise
Vorstellung der Workshop Ziele (15min)
Abstimmung erhobener Anforderungen (30min)
Betrachtung potenzieller Nebenschauplätze & Risiken (15min)
Implementierungsphase & Projektplan (15min)
Nächste Schritte & Diskussionsrunde (15min)

## Slide 5: Ziele des Workshops
Unstimmigkeiten hinsichtlich Anforderungen beseitigen
Finalisieren der Anforderungsanalyse
Basis für finale Entscheidung erheben
Potenzielle Nebenschauplätze identifizieren
Risiken identifizieren & abschätzen
  Maßnahmen ableiten

## Slide 6: Abstimmung erhobener Anforderungen
Welche Funktionen/Möglichkeiten vermissen Sie im derzeitigen CRM-System? -->welche Funktionen werden genutzt? David: Ich vermisse genau, dass ich Dinge selber machen kann, dass ich Kontakte schnell anlegen kann und Kontaktzuweisungen ändern kann -->wenn jemand Unternehmen wechselt.. Mailadresse ändern etc. Vermisse auch ein gutes Eventmanagement. Aspekt der Rollenzuweisung & Berechtigungen

## Slide 7: Abstimmung erhobener Anforderungen
Welche Abteilungen/Stakeholder/Personen sollten Ihrer Meinung nach Zugang zum CRM-System haben? Michael: Chef, Angela, David, Barbara und ich Barbara: Sekretariat, Techniker, 3-4 Personen, die für die Events verantwortlich sind.. Zukünftig maximal 15 Leute David: Veranstalter der Events (LVA-Leiter) Studentische Hilfskräfte und Administration... Auswirkung auf Betrachtung des Rollenkonzepts Definition von Berechtigungen

## Slide 8: Abstimmung erhobener Anforderungen
Was wäre ein Knock-Out-Kriterium, bei dem Sie das CRM-System nicht nutzen würden? Barbara: wenn es nicht auf Mobilgeräten gut funktioniert.. Es wäre sehr gut wenn es auf Mobilgeräten funktioniert Kein Cloudbasiertes CRM System, sonst bin ich anpassungsfähig.. In der Community Version (Open Source) ist derzeit nur eine Webanwendung vorhanden.

## Slide 9: Abstimmung erhobener Anforderungen
Welche Möglichkeiten zur Zeiterfassung bietet das System? Angela: ist nicht im aktuellen System--> wenn es nicht so mühsam ist dann nice to have Barbara / David: Nicht relevant Möglichkeit der Zeiterfassung besteht ; Ersichtlich wer im Dienst ist Soll dieses Modul installiert werden?

## Slide 10: Abstimmung erhobener Anforderungen
Wie soll das Event-Management funktionieren? (Zukünftig / Soll Anforderungen) Was soll es machen? Angela: Event was angelegt wird, mehr nicht.. Chat-Funktion oder Kommentarfeld--> eher Kommentarfeld.. Kein Kalender verfügbar Barbara : gut und einfach.. Erwarten, dass wir einfach eine Liste der Leute erstellen können die wir zu bestimmten Events einladen können.. Selbst ohne technische Hilfe Mails verschicken können.. Status einfach umändern können.. Dass wir sortieren konnen (nach accept und decline und nicht beantwortet) RemiderMail an die, die nicht geantwortet haben.. Persönliche Ansprache wäre schön.. gibt es zurzeit nicht.. wünschenswert aber nicht höchste Priorität.. David: Einfacher.. Es soll uns ermöglichen, dass wir sehr viel selbst machen und nicht so viel auf den Techniker angewiesen.. Einmalige Definition von Email-Templates Erfordert Abstimmung Folgend automatisiert

## Slide 11: Abstimmung erhobener Anforderungen
Welche Arten ausgehender E-Mails werden unterstützt? (einzeln, massenmails?) Angela: man kann beides --> Serienbrief wäre gut. Barbara: Einzelmails und Michael ermöglicht mit einem Workaround Massenmails.. David: Nur Massenmails meines Wissens Beide Funktionalitäten gegeben Soll die Verwaltung von Einzelmails über das neue System erfolgen?

## Slide 12: Abstimmung erhobener Anforderungen
Wie wird die Terminverwaltung realisiert? Angela: Keine Kalenderfunktion, meistens fixieren Barbara und David den Termin und auf Basis dessen wird das gemacht. .. Relativ übersichtlich Stand jetzt Barbara: Nicht im jetzigen Tool David: Das weiß ich nicht und es gibt auch keine Schnittstelle zu persönlichen Kalender Modul der Terminverwaltung in Kalender möglich Soll dieses Modul installiert werden?

## Slide 13: Abstimmung erhobener Anforderungen
Zu welchen Systemen sind Schnittstellen vorhanden bzw. relevant? Angela: es wird alles nur noch händisch nachgepflegt, am wichtigsten wäre Excel Michael: Module, die es mit irgendwelchen Shop Modulen und Shopsystemen verbinden, aber müssen wir nachschauen. Typischerweise CSV Dateien, Schnittstellen werden nicht unterstützt… wenn wir in dieses Eventmodul ein Event anlegen, wäre es nice to have wenn es automatisiert in der Facebook-Gruppe aufscheinen würde Barbara: Vorhanden --> keine Information.. Relevant --> Wünschenswert wäre Export ins Excel oder Word.. Echte Schnittstellen ans Mailsystem falls notwendig sonst wüsste ich keine David: Im Moment zu keinen Umfeldsystemen - Sinnvoll wäre es zu groupWise - Sprich Email-Verwaltung Nach unserem Wissensstand nicht vorhanden Wie relevant ist die Schnittstelle zum Email System? Bzw. die Möglichkeit nach Facebook zu exportieren?

## Slide 14: Abstimmung erhobener Anforderungen
Welche Berechtigungen und Rollen sind definiert? Angela: Michael und ich haben Adminrechte, der Rest nur Wahlrechte. Michael: Administratoren, Editoren… für jedes Modul gibt es eigene Settings (nur lesen, nur schreiben..) .. Ich darf alles damit machen.. Imprt, Export.. Relativ fein einstellbar.. Ziemlich umfangreich Barbara: Adminrolle, sonst alle User..glaube ich.. Weiß nicht genau Möglichkeit allen Stakeholdern Adminrechte zu geben und somit vorher erwähnte Thematik mit Berechtigung zum Bearbeiten von Zusatzinfos bei Kontakten und Events zu lösen? Sind konkrete Rollendefinitionen vorhanden? (Bsp.: Editor hat nur Schreib- und Leserecht)

## Slide 15: Abstimmung erhobener Anforderungen
EINFÜHRUNG / IMPLEMENTIERUNG / DATENMIGRATION (inkl. Schulung) Angela: nicht so tragisch wenn es mal ausfällt, außer wenn es vor der Veranstaltung wäre dann wäre es schlecht.. CRM ist seit Oktober 2018 vorhanden Michael: in der LVA freien Zeit sollten die Schulungen gemacht werden, wo nicht gerade eine LVA ansteht, sonst eigentlich keine Problematik Barbara: 1 Monat vor Event sollte es nicht ausfallen.. Ab Anfang Juni und Ende Mai sollte es nicht mehr ausfallen.. David: Wenn wir eine Datenmigration machen müssen --> kein Problem wenn das System kurzzeitig nicht geht. Vorschlag der finalen Implementierung  Erste Juli Woche bzw. LVA-freie Zeit

## Slide 16: Potenzielle Nebenschauplätze & Risiken
Vorgehensweise bei Implementierung
  Abstimmung & Unterstützung durch Stakeholder
    Zeitliche Verfügbarkeit & Hilfestellung
Zusätzliche Anforderungen nach ersten Testphase
  Funktionale Anforderungen
  Nicht funktionale Anforderungen
    Deadline für erheben neuer Anforderungen setzen
Inakzeptanz des System nach Erstkontakt
  Tendenz der Stakeholder zu Altsystem
    Möglichkeit das Altsystem zu erweitern bieten

## Slide 17: Vorgehensweise bei Implementierung
Testphase mit Demodaten
Datenexport & -import
Konfigurieren anhand Anforderungen
Optimieren zwecks Usability
Test- & Reviewphase
Abgleich umgesetzter Anforderungen
Einschulungsphase
On-Premise Lösung
Benutzerhandbuch & Tutorials betrachten
Installation am Server
Export aus Altsystem
Anschließend Testphase mit Stakeholder
Übersichtliches Design
Funktionale Anforderungen
Import in neues System
Dokumentation der Umsetzung
Fazit
Abstimmung notwendiger Module
Prozesse mit Stakeholdern durchgehen
Finale Konfiguration
Finale Datenmigration
Export aus Altsystem
Import ins neue System
Ablöse des Altsystems
Nicht funktionale Anforderungen
Notes: Installation am Server: Herunterladen der benötigten Dateien und am Web Server anpassen; Installieren der CRM Lösung
Datenimport: Kontakte und weiter wichtige Daten importieren
Sich mit dem System auseinandersetzen/vertraut machen: Benutzerhandbuch (wenn vorhanden) durchlesen, Tutorials anschauen
Konfigurieren nach Anforderungen: System nach need-to-have Anforderungen anpassen und wenn möglich nice-to-have Features hinzufügen
Optimieren zwecks Usability: Design benutzerfreundlich gestalten, wichtige Funktionen leicht auffindbar machen
Testen: Überprüfen aller benötigten Funktionen
Einschulung mittels Workshop: Benutzerhandbuch schreiben, alle Funktionalitäten den Benutzern/Administratoren zeigen und vermitteln

## Slide 18: Vorschlag Buy-Entscheidung inkl. Begründung
Odoo CRM
Erfüllt alle funktionalen Anforderungen
  Zwar mittels Workaround
  Einmal zu erstellen
  Layout & Usability verstärken Entscheidung
Nice-to-have Anforderungen werden umgesetzt
Open Source Lösung mit Erweiterbarkeit (inkl. Dokumentation)
Höhere Performance als bestehende Lösung

## Slide 19: Projektplan
Gantt-Diagramm als Projektplan in Microsoft Excel
Notes: Plan auf Tagesbasis dargestellt, da wir sich persönlich die uhrzeiten für meetings ausmachen und auch die zeiterfassung /dokumenation separat erfolgt
Balkendiagramm welches graphisch zeitliche Abfolge darstellt

## Slide 20: Nächste schritte
Planung der Umsetzung (Installation und Datenübernahme bzw. Erweiterung des aktuellen Tools)
Umsetzungsphase
  Abstimmung mit Stakeholder
  Test- & Review Phase
Weiterentwicklung der Seminararbeit
Roadmap
  2 Wochen: Aktuelle Version der Arbeit inkl. Projektplan & Zeitaufzeichnungen
  4 Wochen: Konzept für Management Paper & Poster

## Slide 21: Diskussionsrunde

## Slide 22: Vielen dank für die Aufmerksamkeit!