## Slide 2: IT-Projekt wirtschafts-informatik
Weitere Lehrende: David Christoph Rückel, Barbara Krumay
LVA-Nr.: 256.002
LVA-Leiter: Stefan Koch
Notes: Sehr geehrter Herr Koch, liebe Barbara, lieber David, ich möchte Sie rechtherzlich zu unserem 2. Meilensteintermin begrüßen

## Slide 3: Agenda – Workshop
Einleitung
Vorgehensweise
  Ziele des Workshops
  Abstimmung erhobener Anforderungen
    Funktionale Anforderungen
    Nicht funktionale Anforderungen
  Potenzielle Nebenschauplätze & Risiken
Offene Punkte
Projektplan & Nächste Schritte
Diskussionsrunde

## Slide 4: Vorgehensweise
Diskussion der Workshop Ziele (15min)
Abstimmung der Anforderungen (60min)
Betrachtung potenzieller Nebenschauplätze & Risiken (15min)
Diskussion & Nächste Schritte (15min)

## Slide 5: Ziele des Workshops
Unstimmigkeiten hinsichtlich Anforderungen beseitigen
Finalisieren der Anforderungsanalyse
Basis für finale Entscheidung erheben
Potenzielle Nebenschauplätze identifizieren
Risiken identifizieren & abschätzen
  Maßnahmen daraus ableiten

## Slide 6: Abstimmung erhobener Anforderungen
Was wäre ein Knock-Out-Kriterium, bei dem Sie das CRM-System nicht nutzen würden? Barbara: wenn es nicht auf Mobilgeräten gut funktioniert.. Es wäre sehr gut wenn es auf Mobilgeräten funktioniert wie auf Standrechnern.. Kein Cloudbasiertes CRMSystem, sonst bin ich anpassungsfähig.. Frage: App installieren, oder über WebBrowser am Handy?

## Slide 7: Abstimmung erhobener Anforderungen
Welche Arten ausgehender E-Mails werden unterstützt? (einzeln, massenmails?) Barbara: nur Einzelmails.. Und mit einem Trick macht Michael Holubek daraus Massenmails.. David: Nur Einzelmails.. Angela: man kann beides --> Serienbrief wäre gut..

## Slide 8: Abstimmung erhobener Anforderungen
Zu welchen Systemen sind Schnittstellen vorhanden bzw. relevant? Angela: es wird alles nur noch händisch nachgepflegt, am wichtigsten wäre Excel Michael: Module, die es mit irgendwelchen Shop Modulen und Shopsystemen verbinden, aber müssen wir nachschauen. Typischerweise CSV Dateien, Schnittstellen werden nicht unterstützt… wenn wir in dieses Eventmodul ein Event anlegen, wäre es nice to have wenn es automatisiert in die Facebook-Gruppe aufscheinen würde.. Barbara:vorhanden --> keine Ahnung.. Relevant --> wünschenswert wäre Export ins Excel oder Word.. Echte Schnittstellen ans Mailsystem falls notwendig sonst wüsste ich keine David: im Momn zu keinen..sinnvoll wäre es zur Gruppe.. Sprich E-Mail-Kalendar

## Slide 9: Potenzielle Nebenschauplätze & Risiken
Vorgehensweise bei Implementierung
Inakzeptanz der Stakeholder
Nicht Erfüllen der Anforderungen
  Funktionale
  Nicht funktionale Anforderungen

## Slide 10: Vorgehensweise bei Implementierung
Installation am Server
Datenexport & -import
Benutzerhandbuch & Tutorials betrachten
Konfigurieren nach Anforderungen
Optimieren zwecks Usability
Testphase
Abgleich umgesetzter Anforderungen
Einschulungsphase
Notes: Installation am Server: Herunterladen der benötigten Dateien und am Web Server anpassen; Installieren der CRM Lösung
Datenimport: Kontakte und weiter wichtige Daten importieren
Sich mit dem System auseinandersetzen/vertraut machen: Benutzerhandbuch (wenn vorhanden) durchlesen, Tutorials anschauen
Konfigurieren nach Anforderungen: System nach need-to-have Anforderungen anpassen und wenn möglich nice-to-have Features hinzufügen
Optimieren zwecks Usability: Design benutzerfreundlich gestalten, wichtige Funktionen leicht auffindbar machen
Testen: Überprüfen aller benötigten Funktionen
Einschulung mittels Workshop: Benutzerhandbuch schreiben, alle Funktionalitäten den Benutzern/Administratoren zeigen und vermitteln

## Slide 11: Vorschlag Buy-Entscheidung inkl. Begründung
Odoo CRM
Erfüllt alle funktionalen Anforderungen
Nice-to-have Anforderungen werden umgesetzt
Open Source Lösung mit Erweiterbarkeit (inkl. Dokumentation)
Höhere Performance als bestehende Lösung

## Slide 12: Umsetzung Buy-Entscheidung
Installation am Server
Datenexport & -import
Benutzerhandbuch & Tutorials betrachten
Konfigurieren nach Anforderungen
Optimieren zwecks Usability
Testphase
Abgleich umgesetzter Anforderungen
Einschulung mittels Workshops
Notes: Installation am Server: Herunterladen der benötigten Dateien und am Web Server anpassen; Installieren der CRM Lösung
Datenimport: Kontakte und weiter wichtige Daten importieren
Sich mit dem System auseinandersetzen/vertraut machen: Benutzerhandbuch (wenn vorhanden) durchlesen, Tutorials anschauen
Konfigurieren nach Anforderungen: System nach need-to-have Anforderungen anpassen und wenn möglich nice-to-have Features hinzufügen
Optimieren zwecks Usability: Design benutzerfreundlich gestalten, wichtige Funktionen leicht auffindbar machen
Testen: Überprüfen aller benötigten Funktionen
Einschulung mittels Workshop: Benutzerhandbuch schreiben, alle Funktionalitäten den Benutzern/Administratoren zeigen und vermitteln

## Slide 13: Projektplan
Gantt-Diagramm als Projektplan in Microsoft Excel
Notes: Plan auf Tagesbasis dargestellt, da wir sich persönlich die uhrzeiten für meetings ausmachen und auch die zeiterfassung /dokumenation separat erfolgt
Balkendiagramm welches graphisch zeitliche Abfolge darstellt

## Slide 14: Nächste schritte
Planung der Umsetzung (Installation und Datenübernahme bzw. Erweiterung des aktuellen Tools)
Umsetzungsphase
Weiterentwicklung der Seminararbeit

## Slide 15: Diskussionsrunde

## Slide 16: Vielen dank für die Aufmerksamkeit!