## Slide 2: IT-Projekt wirtschafts-informatik
Weitere Lehrende: David Christoph Rückel, Barbara Krumay
LVA-Nr.: 256.002
LVA-Leiter: Stefan Koch
Notes: Sehr geehrter Herr Koch, liebe Barbara, lieber David, ich möchte Sie rechtherzlich zu unserem 2. Meilensteintermin begrüßen

## Slide 3: Agenda – Workshop
Einleitung
Vorstellung Vorgehensweise
  Ziele des Workshops
  Abstimmung erhobener Anforderungen
  Potenzielle Nebenschauplätze & Risiken
Implementierungsphase
Projektplan
Nächste Schritte & Diskussionsrunde

## Slide 4: Vorgehensweise
Vorstellung der Workshop Ziele (15min)
Abstimmung erhobener Anforderungen (30min)
Betrachtung potenzieller Nebenschauplätze & Risiken (15min)
Implementierungsphase & Projektplan (15min)
Nächste Schritte & Diskussionsrunde (15min)

## Slide 5: Ziele des Workshops
Unstimmigkeiten hinsichtlich Anforderungen beseitigen
Finalisieren der Anforderungsanalyse
Basis für finale Entscheidung erheben
Potenzielle Nebenschauplätze identifizieren
Risiken identifizieren & abschätzen
  Maßnahmen ableiten

## Slide 6: Abstimmung erhobener Anforderungen
Was wäre ein Knock-Out-Kriterium, bei dem Sie das CRM-System nicht nutzen würden? Barbara: wenn es nicht auf Mobilgeräten gut funktioniert.. Es wäre sehr gut wenn es auf Mobilgeräten funktioniert wie auf Standrechnern.. Kein Cloudbasiertes CRMSystem, sonst bin ich anpassungsfähig.. Frage: App installieren, oder über WebBrowser am Handy?

## Slide 7: Abstimmung erhobener Anforderungen
Welche Arten ausgehender E-Mails werden unterstützt? (einzeln, massenmails?) Barbara: nur Einzelmails.. Und mit einem Trick macht Michael Holubek daraus Massenmails.. David: Nur Einzelmails.. Angela: man kann beides --> Serienbrief wäre gut..

## Slide 8: Abstimmung erhobener Anforderungen
Zu welchen Systemen sind Schnittstellen vorhanden bzw. relevant? Angela: es wird alles nur noch händisch nachgepflegt, am wichtigsten wäre Excel Michael: Module, die es mit irgendwelchen Shop Modulen und Shopsystemen verbinden, aber müssen wir nachschauen. Typischerweise CSV Dateien, Schnittstellen werden nicht unterstützt… wenn wir in dieses Eventmodul ein Event anlegen, wäre es nice to have wenn es automatisiert in die Facebook-Gruppe aufscheinen würde.. Barbara:vorhanden --> keine Ahnung.. Relevant --> wünschenswert wäre Export ins Excel oder Word.. Echte Schnittstellen ans Mailsystem falls notwendig sonst wüsste ich keine David: im Momn zu keinen..sinnvoll wäre es zur Gruppe.. Sprich E-Mail-Kalendar

## Slide 9: Potenzielle Nebenschauplätze & Risiken
Vorgehensweise bei Implementierung
  Abstimmung & Unterstützung durch Stakeholder
    Zeitliche Verfügbarkeit & Hilfestellung
Zusätzliche Anforderungen nach ersten Testphase
  Funktionale Anforderungen
  Nicht funktionale Anforderungen
    Deadline für erheben neuer Anforderungen setzen
Inakzeptanz des System nach Erstkontakt
  Tendenz der Stakeholder zu Altsystem
    Möglichkeit das Altsystem zu erweitern bieten

## Slide 10: Vorgehensweise bei Implementierung
Testphase mit Demodaten
Datenexport & -import
Konfigurieren anhand Anforderungen
Optimieren zwecks Usability
Test- & Reviewphase
Abgleich umgesetzter Anforderungen
Einschulungsphase
On-Premise Lösung
Benutzerhandbuch & Tutorials betrachten
Installation am Server
Export aus Altsystem
Anschließend Testphase mit Stakeholder
Übersichtliches Design
Funktionale & Nicht funktionale Anforderungen
Import in neues System
Dokumentation der Umsetzung
Fazit
Abstimmung notwendiger Module
Prozesse mit Stakeholdern durchgehen
Finale Konfiguration
Finale Datenmigration
Export aus Altsystem
Import ins neue System
Ablöse des Altsystems
Notes: Installation am Server: Herunterladen der benötigten Dateien und am Web Server anpassen; Installieren der CRM Lösung
Datenimport: Kontakte und weiter wichtige Daten importieren
Sich mit dem System auseinandersetzen/vertraut machen: Benutzerhandbuch (wenn vorhanden) durchlesen, Tutorials anschauen
Konfigurieren nach Anforderungen: System nach need-to-have Anforderungen anpassen und wenn möglich nice-to-have Features hinzufügen
Optimieren zwecks Usability: Design benutzerfreundlich gestalten, wichtige Funktionen leicht auffindbar machen
Testen: Überprüfen aller benötigten Funktionen
Einschulung mittels Workshop: Benutzerhandbuch schreiben, alle Funktionalitäten den Benutzern/Administratoren zeigen und vermitteln

## Slide 11: Vorschlag Buy-Entscheidung inkl. Begründung
Odoo CRM
Erfüllt alle funktionalen Anforderungen
  Zwar mittels Workaround
  Einmal zu erstellen
  Layout & Usability verstärken Entscheidung
Nice-to-have Anforderungen werden umgesetzt
Open Source Lösung mit Erweiterbarkeit (inkl. Dokumentation)
Höhere Performance als bestehende Lösung

## Slide 12: Projektplan
Gantt-Diagramm als Projektplan in Microsoft Excel
Notes: Plan auf Tagesbasis dargestellt, da wir sich persönlich die uhrzeiten für meetings ausmachen und auch die zeiterfassung /dokumenation separat erfolgt
Balkendiagramm welches graphisch zeitliche Abfolge darstellt

## Slide 13: Nächste schritte
Planung der Umsetzung (Installation und Datenübernahme bzw. Erweiterung des aktuellen Tools)
Umsetzungsphase
  Abstimmung mit Stakeholder
  Test- & Review Phase
Weiterentwicklung der Seminararbeit
Roadmap
  2 Wochen: Aktuelle Version der Arbeit inkl. Projektplan & Zeitaufzeichnungen
  4 Wochen: Konzept für Management Paper & Poster

## Slide 14: Diskussionsrunde

## Slide 15: Vielen dank für die Aufmerksamkeit!