## Slide 2: IT-Projekt wirtschafts-informatik
Weitere Lehrende: David Christoph Rückel, Barbara Krumay
LVA-Nr.: 256.002
LVA-Leiter: Stefan Koch
Notes: Sehr geehrter Herr Koch, liebe Barbara, lieber David, ich möchte Sie rechtherzlich zu unserem 2. Meilensteintermin begrüßen

## Slide 3: Agenda – Workshop
Einleitung
Vorgehensweise
  Ziele des Workshops
  Abstimmung erhobener Anforderungen
    Funktionale Anforderungen
    Nicht funktionale Anforderungen
  Potenzielle Nebenschauplätze & Risiken
Offene Punkte
Projektplan & Nächste Schritte
Diskussionsrunde

## Slide 4: Vorgehensweise
Diskussion der Workshop Ziele (15min)
Abstimmung der Anforderungen (60min)
Betrachtung potenzieller Nebenschauplätze & Risiken (15min)
Diskussion & Nächste Schritte (15min)

## Slide 5: Ziele des Workshops
Unstimmigkeiten hinsichtlich Anforderungen beseitigen
Finalisieren der Anforderungsanalyse
Basis für finale Entscheidung erheben
Potenzielle Nebenschauplätze identifizieren
Risiken identifizieren & abschätzen
  Maßnahmen daraus ableiten

## Slide 6: Abstimmung erhobener Anforderungen

## Slide 7: Abstimmung erhobener Anforderungen

## Slide 8: Abstimmung erhobener Anforderungen

## Slide 9: Potenzielle Nebenschauplätze & Risiken
Vorgehensweise bei Implementierung
Inakzeptanz der Stakeholder
Nicht Erfüllen der Anforderungen
  Funktionale
  Nicht funktionale Anforderungen

## Slide 10: Vorgehensweise bei Implementierung
Installation am Server
Datenexport & -import
Benutzerhandbuch & Tutorials betrachten
Konfigurieren nach Anforderungen
Optimieren zwecks Usability
Testphase
Abgleich umgesetzter Anforderungen
Einschulungsphase
Notes: Installation am Server: Herunterladen der benötigten Dateien und am Web Server anpassen; Installieren der CRM Lösung
Datenimport: Kontakte und weiter wichtige Daten importieren
Sich mit dem System auseinandersetzen/vertraut machen: Benutzerhandbuch (wenn vorhanden) durchlesen, Tutorials anschauen
Konfigurieren nach Anforderungen: System nach need-to-have Anforderungen anpassen und wenn möglich nice-to-have Features hinzufügen
Optimieren zwecks Usability: Design benutzerfreundlich gestalten, wichtige Funktionen leicht auffindbar machen
Testen: Überprüfen aller benötigten Funktionen
Einschulung mittels Workshop: Benutzerhandbuch schreiben, alle Funktionalitäten den Benutzern/Administratoren zeigen und vermitteln

## Slide 11: Vorschlag Buy-Entscheidung inkl. Begründung
Odoo CRM
Erfüllt alle funktionalen Anforderungen
Nice-to-have Anforderungen werden umgesetzt
Open Source Lösung mit Erweiterbarkeit (inkl. Dokumentation)
Höhere Performance als bestehende Lösung

## Slide 12: Umsetzung Buy-Entscheidung
Installation am Server
Datenexport & -import
Benutzerhandbuch & Tutorials betrachten
Konfigurieren nach Anforderungen
Optimieren zwecks Usability
Testphase
Abgleich umgesetzter Anforderungen
Einschulung mittels Workshops
Notes: Installation am Server: Herunterladen der benötigten Dateien und am Web Server anpassen; Installieren der CRM Lösung
Datenimport: Kontakte und weiter wichtige Daten importieren
Sich mit dem System auseinandersetzen/vertraut machen: Benutzerhandbuch (wenn vorhanden) durchlesen, Tutorials anschauen
Konfigurieren nach Anforderungen: System nach need-to-have Anforderungen anpassen und wenn möglich nice-to-have Features hinzufügen
Optimieren zwecks Usability: Design benutzerfreundlich gestalten, wichtige Funktionen leicht auffindbar machen
Testen: Überprüfen aller benötigten Funktionen
Einschulung mittels Workshop: Benutzerhandbuch schreiben, alle Funktionalitäten den Benutzern/Administratoren zeigen und vermitteln

## Slide 13: Projektplan
Gantt-Diagramm als Projektplan in Microsoft Excel
Notes: Plan auf Tagesbasis dargestellt, da wir sich persönlich die uhrzeiten für meetings ausmachen und auch die zeiterfassung /dokumenation separat erfolgt
Balkendiagramm welches graphisch zeitliche Abfolge darstellt

## Slide 14: Nächste schritte
Planung der Umsetzung (Installation und Datenübernahme bzw. Erweiterung des aktuellen Tools)
Umsetzungsphase
Weiterentwicklung der Seminararbeit

## Slide 15: Diskussionsrunde

## Slide 16: Vielen dank für die Aufmerksamkeit!